

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de equipo | | | | | | | | | |  | | | | | Enero 11, 2012 | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | 10:00pm- 13:30 | | |
| Reunión convocada por: | | | | | Adriana Labra | | |  | | | | Tipo de reunión: | | | Presencial | | |
| Organizador: | | | | | Adriana Labra | | |  | | | |  | | |  | | |
| BBVA Centro Bancomer, oficina de Recepción | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| Asistentes: | Enlace (Roberto Pérez, Edgar Vergara, David Bandera, Eduardo Samano) | | | | | BBVA  ADRIANA LABRA BARRIOS" <[a.labra@bbva.com](mailto:a.labra@bbva.com)>  Rubén Garnica | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | Minuta de Acuerdos | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Punto de la agenda: | | | | Revisión de los requerimientos y casos de uso relacionados con la parte Web | | | | |  | | | | | Presentado por: | | Enlace, S.A. | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Elementos de acción | | | |  | | | | | | | Status | | PARTNER | | | | Fecha |
| Entregar los casos de uso refinados:  Bancomer va a revisar los estatus que deberán ser considerados por los conceptos en la pantalla del monitor para las operaciones.  Refinar como se requiere Lote Siguiente.  Proporcionar la lista de Navegadores y versiones que se deben de soportar. (Se entregó en el proyecto de Mapeador) | | | | | | | | | | | Entregado  Entregado | | Bancomer  Bancomer | | | | 14/01/2013  14/01/2013 |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
|  | | | Próxima Fecha: 15 de Enero del 2013. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Otra información | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | |  | | | | | **Se revisó la funcionalidad de Cliente AAA**  Debe presentar toda la información del catálogo de clientes.  La consulta ordenado por consecutivo (sequence)  Cuando entras a la página se debe de cargar toda la información.  La pantalla de Generar Sicoco y pantalla del reporte del servicio son pantallas emergentes.  **Comisiones MT101**  Revisada  **PDM - PDE**  El reproceso implica que se actualice la base de datos y por otro lado el integrador estará obteniendo los registros y reprocesándolos.  Se elimina el campo de estatus en la pantalla de PDM-PDE para tener mejor visibilidad.  **Operaciones dudosas**  Se elimina el campo de estatus de la pantalla.  Al actualizar el estatus operación si no coincide con el estatus que se debe se queda en estatus 7 (dudoso)  Actualizar Estatus te puede enviar a estatus 3, 4 o quedarse en 7  Reprocesar te envía a estatus 1 (Reprocesar) y se actualizan a blanco los campos folio Aceptación, Estatus operación, Descripción Estatus.  **Monitor Cash.**  Se actualizó la imagen de la pantalla en el archivo C005  Se aclara que la Fecha de aplicación = Fecha Valor.  **Monitor Cash ops.**  Revisado  **Reporte de Gestión**  Revisado  El formato para Excel es xls. | | | | | | | | | | |